Interview Drugstories – analyse CRM op maat

| Datum | 07/10/2026 |
| --- | --- |
| Aanwezig | Luc Rombaut, Jeroen De Vos, Bad Belarbi, Rayan Tazi |
| Afwezig | / |
| Notulist | Bad Belarbi, verstuurd op 07/10/2026 |
| Volgende meeting | Nog te plannen |

Doel van de vergadering

Het doel van de vergadering was om de problemen van Luc Rombaut (directeur Drugstories) zo goed mogelijk in kaart te brengen. Daarnaast wilden we inzicht krijgen in de huidige workarounds, zoals het werken via mail, WhatsApp en losse Excel- en Word-bestanden, waardoor informatie verspreid raakt. De vragen gingen over de gebruikers en rechten van het CRM, de planning, de verloren data van 2024, de historiek van vroegere klanten en de facturatie (Billit en Peppol). Met de antwoorden kunnen we de requirements voor het CRM op maat verder afbakenen.

Vragen

- Voorstelronde

- Vraag 1: Wie gebruikt het CRM en welke rechten krijgt elke rol?

- Vraag 2: Hoe verloopt de planning momenteel?

- Vraag 3: Is de verloren data van 2024 teruggevonden?

- Vraag 4: Is er al een historiek van vroegere scholen?

- Vraag 5: Is er een vaste manier van factureren, en wie handelt de facturatie af?

Aanwezige leden (organisatie)

- Luc Rombaut (Drugstories – directeur, geïnterviewde)

- Jeroen De Vos (AP Hogeschool – lector)

- Bad Belarbi (AP Hogeschool – student, notulist)

- Rayan Tazi (AP Hogeschool – student, timekeeper)

| Verslag & reflectie | Actiepunt | Eigenaar & deadline |
| --- | --- | --- |
| Voorstelronde De vergadering werd geopend met een korte voorstelling. Rayan Tazi en Bad Belarbi stelden zich voor als studenten Software Engineering aan AP Hogeschool Antwerpen en lichtten het doel van het interview toe. Luc Rombaut stelde zich voor als directeur van Drugstories. Jeroen De Vos was aanwezig als lector van AP Hogeschool. Reflectie: het interview bouwt verder op de presentatie van Drugstories en onze eerste analyse. We kwamen voorbereid met concrete vragen, waardoor het gesprek gericht bleef op de punten die nog onduidelijk waren. | • Verslag bezorgen aan alle aanwezigen ter goedkeuring | Bad Belarbi deadline |
| Vraag 1: Wie gebruikt het CRM (enkel Luc of ook de collega’s) en welke rechten krijgt elke rol? Luc wil dat het CRM met verschillende rollen werkt, elk met eigen rechten. Hijzelf wordt beheerder en kan alles in het systeem regelen en beheren. Zijn collega’s worden gewone gebruikers die enkel zien wat ze nodig hebben, zoals de planning. Iedereen krijgt een eigen account, zodat collega’s niet langer op het account van Luc moeten werken. Komt er een nieuwe administratieve kracht bij, zoals een secretaresse, dan volstaat het om een nieuw account aan te maken met de juiste rechten. Dit antwoord sluit aan bij twee problemen uit onze analyse. De vroegere secretaresse werkte zonder eigen account op de gegevens en het mailadres van Luc, en een vroegere werknemer heeft data gestolen. Met aparte accounts en rollen blijven gevoelige gegevens, zoals klantgegevens, offertes en omzet, afgeschermd voor wie ze niet nodig heeft. Luc kan bovendien een account meteen blokkeren wanneer iemand vertrekt. Zo worden de wensen rond beveiliging en accounts (NF4) en rollen en rechten (NF5) concreet. Nog na te vragen is welke rechten een administratieve medewerker precies krijgt, en of collega’s ook gegevens van scholen moeten kunnen zien, zoals het adres en de contactpersoon voor een sessie. | • Rollen- en rechtenmatrix uitwerken en laten bevestigen door Luc • Gebruikersbeheer opnemen in de requirements | Rayan Tazi deadline |
| Vraag 2: Hoe verloopt de planning momenteel: via WhatsApp of op een andere manier? De planning verloopt vandaag via e-mail en WhatsApp. Planning op lange termijn, zoals sessies die weken of maanden vooraf vastliggen, communiceert Luc vooral via e-mail naar zijn collega’s. Wijzigingen en afspraken op korte termijn stuurt hij meestal in de WhatsApp-groep. We vroegen ook of hij bekend is met de werkwijze van een interimkantoor, waarbij medewerkers zelf hun beschikbaarheid online ingeven. Luc ging hier niet volledig op in. Hij gaf wel aan dat zijn collega’s naast Drugstories vaak een vaste job hebben, en dat zo’n systeem daarom handig zou kunnen zijn. Dit bevestigt een probleem uit onze analyse: er is geen centrale plek waar de planning bijgehouden wordt. Informatie over eenzelfde sessie kan verspreid zitten over mails en berichten in de groep, waardoor collega’s makkelijk een wijziging missen of met een verouderde versie werken. Luc moet ook telkens zelf rondvragen wie beschikbaar is en opvolgen of iedereen op de hoogte is. Een gedeelde planning in het CRM lost dit op: elke collega ziet in zijn eigen account de actuele planning, en wijzigingen worden automatisch doorgegeven via een melding of e-mail. Omdat collega’s een vaste job hebben, is hun beschikbaarheid beperkt en wisselend. Als ze die zelf kunnen ingeven, ziet Luc meteen wie hij voor een sessie kan inplannen. WhatsApp kan dan blijven dienen voor snelle communicatie, maar de planning zelf staat op één plek. | • Mockup maken van planning en beschikbaarheid ingeven • Mockup voorleggen aan Luc | Bad Belarbi deadline |
| Vraag 3: Is de verloren data van 2024 teruggevonden? Luc liet weten dat hij de verloren data van 2024 na lang zoeken toch heeft kunnen terugvinden. Die gegevens zijn nu opnieuw beschikbaar. Dat is goed nieuws voor het project, want daardoor kunnen we ook de gegevens van 2024 in het CRM opnemen. Tegelijk toont dit voorval hoe kwetsbaar de huidige werkwijze is. De gegevens staan verspreid over mails, Word- en Excel-bestanden, OneDrive en Billit, en het terugvinden kostte veel tijd en zoekwerk. Daarom moet het CRM automatische back-ups en een duidelijke herstelprocedure hebben, zodat zo’n dataverlies niet opnieuw kan gebeuren (NF6). | • Nagaan in welke vorm de data van 2024 beschikbaar is • Back-up- en herstelstrategie uitwerken | Rayan Tazi deadline |
| Vraag 4: Hebt u al een historiek van de scholen waarmee u vroeger samenwerkte? Luc antwoordde dat hij die gegevens wel heeft. Ze zijn echter verspreid: ze zitten vooral in losse mails en deels in Excel-bestanden, en zijn niet gesorteerd of samengebracht. Daarnaast liet hij weten dat hij graag een overzicht wil van alle scholen en bedrijven die hem jaarlijks inhuren. Met zo’n lijst zou hij bijvoorbeeld gerichte acties kunnen opzetten voor scholen die regelmatig terugkomen. Dit bevestigt een probleem uit onze analyse: de klantgegevens zijn er, maar ze zijn niet bruikbaar. Omdat alles verspreid zit, heeft Luc geen eenvoudig zicht op wie een vaste klant is en wie al een tijd niet meer geboekt heeft. Een klantenoverzicht in het CRM, met per school of bedrijf de vroegere boekingen, data en sessies, maakt dit wel mogelijk (F4). Zo kan Luc vaste klanten herkennen, hen op het juiste moment opnieuw contacteren en acties gericht inzetten, zoals een korting. Om dit overzicht te vullen, moeten de bestaande gegevens uit mails en Excel-bestanden, samen met de teruggevonden data van 2024, eerst verzameld en gestructureerd worden voor ze in het CRM komen. | • Inventaris maken van de bestaande klantgegevens • Velden voor het klantenoverzicht bepalen | Bad Belarbi deadline |
| Vraag 5: Is er een vaste manier van factureren, en wilt u dat het systeem de facturatie afhandelt of doet u dit liever zelf? Luc legde uit dat hij voor facturatie Billit gebruikt, een Belgisch online facturatieprogramma. Facturen worden daarbij verstuurd via Peppol, het netwerk voor elektronische facturen dat in België sinds 1 januari 2026 verplicht is voor facturen tussen bedrijven. Volgens Luc geeft dit de overheid inzicht in alle facturen, wat zwartgeld moet tegengaan. Op de vraag of het systeem de facturatie moet afhandelen, twijfelde Luc eerst. Jeroen De Vos maakte echter duidelijk dat wij de facturatie wel moeten afhandelen, waardoor dit deel van onze opdracht wordt. Op de vraag of er een vaste manier van factureren is, antwoordde Luc dat de prijs afhangt van het aantal leerlingen en van het soort pakket. Zo is er een verschil tussen een sessie voor leerlingen, een sessie voor een organisatie of een sessie voor ouders. Hiermee wordt facturatie een vast onderdeel van het CRM. Omdat Billit al Peppol-conform is, lijkt een koppeling met Billit de veiligste keuze: zo hoeven we zelf geen facturatiemodule te bouwen die aan de wettelijke vereisten voldoet. Er bestaat wel geen vaste prijs. Daarom moet het systeem een prijsberekening ondersteunen op basis van het type klant, het programma en het aantal deelnemers, zodat offertes en facturen automatisch correct opgemaakt worden. Daarbij moeten we ook rekening houden met het verschil tussen klanten: voor bedrijven en organisaties geldt de Peppol-verplichting, voor particulieren zoals ouders niet, waardoor die facturen anders verstuurd moeten worden. | • Mogelijkheden van de Billit-API onderzoeken • Prijslijst en berekeningswijze per programma opvragen bij Luc | Bad Belarbi & Rayan Tazi deadline |

Opgesteld door: Bad Belarbi	Goedgekeurd door: